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ИНН0707002965   КПП 070701001                                                           e-mail:0707002965@mail.ru
361303,с.п. Псыкод, ул. Ленина,13                                                          тел. (факс):8 (86635) 4-01-94    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
«09» ноября 2018г.                                                                      с.п. Псыкод

             «Об утверждении Программы комплексного развития 

                       транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод 

                                            Урванского  района на 2019-2023 годы»
            В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории  сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района , руководствуясь  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», местная администрация сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района

                                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Утвердить  Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры   сельского поселения  Псыкод Урванского муниципального   района  на 2019 -  2023 годы  согласно приложению.    

  2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на  официальном сайте администрации сельского поселения Псыкод в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

  с.п. Псыкод                                                                                                 А.М.Кашеев

                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО


Постановлением местной администрации
 сельского поселения Псыкод
                                                                                        от 09  ноября  2018 г.  №  32
ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 гг.»

                                                                     с. п. Псыкод
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Псыкодского муниципального образования  
3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории  Псыкодского сельского поселения.
 4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.
5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  Псыкодского сельского поселения. 
7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Псыкод  сельского поселения.
8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.
9. План мероприятий в разрезе по объектам, реализуемых в рамках программы                                                                          «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Псыкод                                       Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 г.г.»                                                                     (в ценах 2016 года, согласно письма Управления дорожного хозяйства КБР №39-03/1214 от 24.08.2018г.)
ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод  на период с 2019 -2023 гг. разработана на основании следующих документов:
- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

	-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-   постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».


      Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры   сельского поселения Псыкод , в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Псыкод . Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  сельского поселения Псыкод  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
	Программа комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Псыкод Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 гг. (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация  сельского поселения  Псыкод Урванского муниципального района КБР

	Соисполнители Программы
	Организации  транспортного обслуживания

	Цель Программы
	Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения  

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:
-формирование условий для социально- экономического развития.,

- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность ,

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

	Целевые показатели

	Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности .

	Срок и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы с 2019  по 2023 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет  средств Республиканского и МО бюджетов в рамках муниципальных  программ 

Объем финансирования Программы составляет :

2019 год – 285 930,76 т.руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2020 год

Объем финансирования Программы составляет 302 926 ,43т.руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2021 год Объем финансирования Программы составляет 302 926,43т.р
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2022год Объем финансирования Программы составляет 312 011,43т.р
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2023 год Объем финансирования Программы составляет 321 396,43т.р
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к  2023 году предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктуры :

2. развитие транспорта общего пользования:

3.  развитие сети дорог поселения  

4. Снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.

5.Повышение безопасности дорожного движения.




1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Псыкодского муниципального образования.
 Муниципальное образование Псыкод  наделено статусом сельского поселения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 года №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике». 
1.1. Анализ положения  сельского поселения  Псыкод Урванского района в структуре пространственной организации

Кабардино- Балкарской Республики
Сельское поселение Псыкод  Урванского  района расположено в северо-восточной части Кабардино-Балкарской Республики. Административный центр -  сельского поселение Псыкод  расположена в 16 км от административного центра Урванского района -  г.п. Нарткала и 45 км от административного центра КБР – г. Нальчик.  Граничит с землями муниципальных образований:

· на юге с. Псынабо;

· на западе Ново-Ивановское;

· на северо-востоке Майский;

· на востоке Котляревская.

Наибольшая протяженность территории в меридиальном направлении – 10 км, в широтном направлении – 18 км. Площадь поселения составляет  - 1 587.

Границы населенных пунктов установлены решением Совета местного самоуправления сельского поселения Псыкод от 14.02. 2017 года №3/3 «Об утверждении генерального плана с.п. Псыкод».

1.2. Социально-экономическая характеристика  сельского поселения Псыкод Урванского района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

          Селение Псыкод  основана в 1924 году. Сельское поселение Псыкод входит в состав Урванского муниципального района .

         Численность постоянного населения сельского поселения Псыкод  на 01.01.2018 года составляет 1830 человек. Плотность населения составляет 80 чел/км2. 

         Миграционная активность за последние  5 лет характеризуется миграционным приростом населения. Ежегодно в поселение прибывает около 26 человек, а убывает  около 22 человек, соответственно коэффициент миграционного прироста  в период 2011-2018 годы в среднем составлял 4 человек на 1000 населения. 

       В настоящее время в  сельском поселении Псыкод сложилась следующая демографическая ситуация:

       - население моложе трудоспособного возраста – 586 человек;

       - население трудоспособного возраста – 864 человека, из них трудоспособное население – 640 человек;

      - пенсионного возраста – 236 человека.

      Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. 

      Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности  жизни населения. 

       В целом демографическая ситуация в сельском поселении Псыкод  повторяет районные и республиканские проблемы и обстановку большинства регионов. 

       Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (2-3 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности ниже среднереспубликанского.

       Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

       Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

        Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство.

        Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования КБР  и Урванского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений  сельского поселения Псыкод.

        Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в сельском поселении Псыкод по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

        Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план  сельского поселения Псыкод Урванского района утвержден решением Совета местного самоуправления сельского поселения Псыкод Урванского района от 16.02.2017 года № 3/3, согласно которому установлены и утверждены:

        - территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

        - функциональное зонирование территории поселения;

        - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании генерального плана Псыкодского сельского поселения Урванского  района юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

      - решение Совета   Псыкодского  сельского поселения Урванского района от 16 февраля  2017 года № 3/3 разработан и утвержден план реализации генерального плана поселения;

      - постановлением  Администрации сельского поселения Псыкод Урванского района от    23 ноября  2015 года утверждены правила землепользования и застройки  сельского поселения Псыкод Урванского района, в которые решением Совета Псыкодского  сельского поселения Урванского района землепользования и застройки поселения установлены  градостроительные регламенты;

      - постановлением Администрации  сельского поселения Псыкод  Урванского района  от 14 ноября  2016 года   №88/1  утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Псыкодское сельское поселение Урванского района на период  18 лет (до 2036 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 8 лет с 2018г. до 2026г. и на перспективу до 2036 года;

     - постановлением администрации  сельского поселения Псыкод Урванского района от 11 июня 2018  года  № 14 утверждены схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Псыкодский   сельского поселения Урванского района;

     - муниципальным образованием разрабатывается и утверждается градостроительная документация для строительства и реконструкции линейных объектов;

     - для осуществления строительства на территории поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

       Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения Псыкод . Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

      Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

       В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения составляет  9,5 км.

       При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров маршрутками  и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится на 15 процентов.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.
   Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

   Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 
   Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

   Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: 
удобство и комфортность передвижения; 
скорость движения; пропускная способность; 
безопасность движения; экономичность движения;
долговечность; стоимость содержания; 
экологическая безопасность.

   Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Населенный пункт Псыкод МО сформирован застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул. Ленина и ул. Орджоникидзе. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

          Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.        
         С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения.           
 Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

       Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные. 

        Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%. 

         Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

         Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

         Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

          Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Псыкод МО.

	№
	Наименование автодорог
	Дислокация
	Протяженность, км
	Характеристика покрытия дороги

	1.
	ул. Ленина
	с.п. Псыкод
	2
	Асфальт

	2.
	ул. Орджоникидзе
	с.п. Псыкод
	0,8
	Асфальт 

	3.
	ул.9 мая
	с.п. Псыкод
	0,8
	Гравийные


	4.
	ул. Гагарина
	с.п. Псыкод
	0,8
	Гравийные

	5.
	ул. Канкошева
	с.п. Псыкод
	0,85
	Асфальт 

	6.
	ул. Куашева
	с.п. Псыкод
	0,6
	Гравийные

	7.
	ул. Шогенцукова
	с.п. Псыкод
	0,8
	Гравийные

	8.
	ул. Молодежная
	с.п. Псыкод
	1500
	Гравийные

	9.
	ул. Надречная
	с.п. Псыкод
	0,4
	Гравийные

	10.
	ул. Садовая
	с.п. Псыкод
	0,4
	Гравийные

	11.
	пер. Лесной
	с.п. Псыкод
	0,12
	Гравийные

	12.
	пер. Озерный
	с.п. Псыкод
	0,25
	Гравийные

	13.
	пер. Тупиковый
	с.п. Псыкод
	0,25
	Гравийные

	14.
	пер. Степной
	с.п. Псыкод
	0,85
	Гравийные

	15.
	пер. Лагерный
	с.п. Псыкод
	0,25
	Гравийные

	16.
	с. Кабардинка
	с.п. Псыкод
	0,8
	гравийные

	
	ИТОГО:
	
	11,47 км
	


Таблица 2. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

	№
	Показатели 
	Единица измерения
	Данные на 2018 г.

	1
	Общее протяжение уличной сети
	км
	11,47

	2
	Общая площадь уличной сети
	тыс. кв. м.
	63085

	3
	Площадь застроенной территории
	км2
	0,63


В результате анализа улично-дорожной сети Псыкод  МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

  - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов
3. Прогноз транспортного спроса,  изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Псыкод МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в  сельском поселении  Псыкод на 2018г составил 150  легковых автомобилей на 1840  жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Среднее значение коэффициента ежегодного приростаинтенсивности движения (при росте  интенсивности по закону сложных процентов) равно 2,06. 
Уровень автомобилизации в Псыкодском  сельском поселении на 2023г. согласно расчету составит  310 легковых автомобилей.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с учетом реализации Программы.
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации.

Реализация Программы позволит:

- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов;

- повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

- создать условия для развития социальной инфраструктуры муниципального образования;
- повысить качество условий проживания в населенных пунктах МО сельское поселение Псыкод ;
- улучшить санитарное и экологическое состояние территории поселения.

4.1 Подпрограммы комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 г.г.
Программа «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 г.г.» включает в себя следующие подпрограммы:

1.  Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО  сельское поселение Псыкод  на 2019 – 2023 годы»;

Цели подпрограммы:

- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог; 

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Задачи подпрограммы:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО  сельское поселение Псыкод на 2019 – 2023 годы».

Цели подпрограммы:

- Предупреждение опасного  поведения  участников дорожного движения;

 - Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи подпрограммы:

- Совершенствование организации  движения  транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности;
- Повышение уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением;
- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения.
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«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО  сельское поселение Псыкод на 2019 – 2023 годы»
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	Заказчик Подпрограммы
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района КБР

	Разработчик Подпрограммы
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района КБР

	Цели Подпрограммы
	- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог; 

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

	Задачи Подпрограммы
	- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Сроки реализации Подпрограммы
	2019 – 2023 годы

	Исполнители Подпрограммы 
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР

	Объемы и источники финансирования

	Источники финансирования
	Бюджет МО  сельское поселение Псыкод
Другие источники

	Общий объем средств, направляемых на финансирование реализации мероприятий Подпрограммы
	1 525 191,48  рублей

	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Содержание дорог в зимний и летний периоды – 11,47  км; капитальный ремонт автомобильных дорог – 11,47 км; 

Проектирование и строительство проезда к дворовым территориям с асфальтобетонным покрытием, с устройством парковочных мест;

Проектирование и строительство автомобильной дороги протяженностью 1,8 км.


ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

МО сельское поселение  Псыкод на 2019 – 2023 годы»

Программы «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 

сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 гг.»

Паспорт подпрограммы

	Наименование программы
	Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 –2023 гг.

	Наименование подпрограммы
	Обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  МО Псыкод  сельское поселение   на 2019 – 2023 годы

	Основание для разработки подпрограммы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

	Заказчик Подпрограммы
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района КБР

	Разработчик Подпрограммы
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района КБР

	Цели Подпрограммы
	- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог; 

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

	Задачи Подпрограммы
	- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Сроки реализации Подпрограммы
	2019 – 2023 годы

	Исполнители Подпрограммы 
	Администрация  сельского поселения Псыкод Урванского  муниципального района КБР

	Объемы и источники финансирования

	Источники финансирования
	Бюджет МО Псыкод сельское поселение

Другие источники

	Общий объем средств, направляемых на финансирование реализации мероприятий Подпрограммы
	1 525 191,48  рублей

	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 16 шт.;

Строительство тротуаров протяженностью 4 км;

Оборудование улично-дорожной сети населенных пунктов наружным освещением –  4 км;

Оборудование улично-дорожной сети населенного пункта средствами организации дорожного движения.


В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих в сельском поселении  Псыкод устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры   сельского поселения Псыкод .

Таблица 3 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Критерии доступности для населения транспортных слуг
	Система автомобильных улиц и дорог
	км
	11,47
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	Показатели спроса на   развитие улично- дорожной сети
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	11,47
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети
	Транспортная обеспеченность 

Безопасность дорожного движения
	%


	100


	100
	100
	100
	100


5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог. 

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

· главные улицы;

· улицы в жилой застройке: основные;

· улицы в жилой застройке: второстепенные;

· проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. 
Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 150-250 ед. на 1000 человек. Расчетное количество автомобилей составит 310 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС отсутствует, потребность в СТО - отсутствует. 

Так как в населенном пункте Псыкод МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

      6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры
 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Псыкод  сельского поселения на 2019 - 2023 годы, составляет 248058,78 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации  проектов  развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2019 – 2023 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.5
Таблица 4 . Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Псыкод сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Един. изм.
	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	на весь период 2019-2023 гг.
	по годам

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков
	Повышение  качества улично- дорожной сети 
	2019
	2023
	1325,191
	11,47км
	1 325 ,191
	245 930
	262 926 
	262 926
	272 011
	281396

	2
	Уличное освещение 
	Безопасность движения 
	2019
	2023
	200 ,0
	60 шт
	200 ,0
	
	
	
	
	


Таблица 5. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  Псыкод   сель​ского поселения, тыс. руб.
	№
	Виды услуг
	Инвестиции на реализацию программы
18,6

18,6

18,6

3535,0

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2019-2023
	всего

	1
	Ремонт дорог

сетидорожной 
	245,931
	262,926
	262,926
	272,0111,43
	281,396
	1174,623
	1174,623

	2
	Освещение 
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	200,0
	200,0

	3
	Новое строительство
	
	150,568
	
	
	
	150,568
	150,568


В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Псыкод сельского поселения показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2018 го​да) приведено в таб.6
Таблица 6. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Псыкод сельского поселения, тыс. руб.
	№
	Наименование
	Бюджеты всех уров​ней и част​ные инве​сторы
	В т.ч.  федеральный бюджет
	В т.ч. бюджет республ.
	В т.ч.

Местный бюджет


	В т.ч. вне​бюджетные источники

	1
	Ремонт дорог

сетидорожной 
	1 174 ,623
	
	
	1 174,623
	

	2
	Освещение 
	200,0
	
	
	200,0
	

	3
	Новое строительство
	150,568
	
	
	150 ,568
	


Под внебюджетными источниками понимаются средства пред​приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2023 года связаны с расширением производ​ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст​вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Псыкод сельского поселения, отмечается следующее:

· бюджетная обеспеченность низкая.

· транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас​ширение производства;

· состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высо​кой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.
7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.
- развитие транспортной инфраструктуры поселения 
-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности
- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности 
-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность  
-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.
8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Псыкод  сельского поселения.
Администрация Псыкод муниципального образования - администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

