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ИНН0707002965   КПП 070701001                                                           e-mail:0707002965@mail.ru
361303,с.п. Псыкод, ул. Ленина,13                                                          тел. (факс):8 (86635) 4-01-94    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
02.03.2023г. 
с.п. Псыкод
Об организации проведения двухмесячника по санитарной очистке территорий сельского поселения Псыкод  в  2023 году


В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения территории сельского поселения Псыкод  в надлежащее санитарное состояние, Администрация с.п. Псыкод 
                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать   проведение   на  территории сельского поселения Псыкод   с   22 апреля  по 24 июня 2023 года   двухмесячника по санитарной очистке территорий сельского поселения .

2. Утвердить комплексный план мероприятий двухмесячника по   санитарной очистке территорий  сельского поселения  Псыкод в 2023 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.  В целях координации деятельности  утвердить состав рабочей  группы по организации двухмесячника по санитарной очистке территорий     сельского поселения Псыкод в  2023 году,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Псыкод.
Глава с.п. Псыкод                                                               А.М.Кашеев
Утверждаю

Постановлением местной администрации

с.п. Псыкод

от « 02» марта 2023г.  № 17
ПЛАН

 мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке,

благоустройству и озеленению Урванского муниципального района

	№
	Наименование мероприятия


	Объем работ
	Ответственные

исполнители
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Санитарная очистка территорий от хозяйственного и бытового мусора  (га) 


	5 га 
	Кашеев А.М. Сафаров Р.Ю.
	22.04.2023 по  24.06.2023г.
	

	2
	Посадка

деревьев (шт)
 кустарников  (шт.)


	15

22
	Георгиева С.И.
Сафаров Р.Ю.
	До 30.04.2023г.
	

	3
	Разбивка и устройство цветников, клумб и газонов 

(шт/кв.м)


	1/16


	Гажева Л.А.

Хуцинова Л.Ч.

	До 30.04.2023г.
	

	4
	Ремонт автодорог, проезжей части улиц, тротуаров 

- асфальтовое (км) 

- гравийное (км)
- тротуары (км)


	-
	-
	-
	

	5
	Очистка придорожных лесополос (км)

	2
	Сафаров Р.Ю.
	До 24.06.2023г.
	

	6
	Благоустройство памятных и мемориальных мест, мест отдыха  (ед)


	1
	Кимова М.Н.

Георгиева С.И.
	До 05.05.2023г.
	


Утвержден              
 Постановлением  администрации 

 сельского поселения 

            от    02.03.2022  №  17
Приложение  2                                                  

Состав рабочей группы по организации

двухмесячника по санитарной очистке на территории сельского поселения  Псыкод в 2022 году

 Кашеев А.М  -  Глава  с.п. Псыкод, руководитель группы;

   Сафаров Р.Ю.   -  вед. специалист администрации ,  секретарь рабочей группы. 
Члены рабочей группы:

 Гажева Л.А.  – главный специалист администрации поселения;

 Хуцинова Л.Ч.- главный специалист администрации поселения;
 Кимова М.Н. –директор МКОУ СОШ с.п. Псыкод (по согласованию), 

 Шогенова Ф.Б. –зав. дошкольный блок с.п. Псыкод  (по согласованию),
 Якокутова Л.Б. – Амбулатория с.п. Псыкод  (по согласованию),
   Гадзаев А.А.-  УУП с.п. Псыкод (по согласованию).
