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___________________________________________________________________________________________________

ИНН0707002965   КПП 070701001                                                           e-mail:0707002965@mail.ru
361303,с.п. Псыкод, ул. Ленина,13                                                          тел. (факс):8 (86635) 4-01-94    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09
30.06.2025 года                                                                                                   с.п. Псыкод
Об утверждении программы комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры сельского

поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР
на 2025 – 2035 годы

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Псыкод, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Администрация сельского поселения Псыкод,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР  на 2025-2035гг. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР от 09.11.2018 № 32  «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод Урванского  района на 2019-2023 годы» признать утратившим силу.
3.  Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте сельского поселения Псыкод в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

                  Глава  с.п. Псыкод                                                                А.М.Кашеев
Приложение 
к Постановлению
Администрации с.п. Псыкод 
 30.06.2025 г. №09
ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

 сельского поселения Псыкод
Урванского муниципального района КБР
на 2025-2035 годы»

с. п. Псыкод
2025 год
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод  на 2025-2035годы
	Наименование
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Псыкод сельского поселения на 2025-2035 годы (далее – Программа)

	Разработчик программы
	Администрация сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

	Соисполнители программы
	Организации транспортного обслуживания

	Цель программы
	Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения  Псыкод

	Задачи программы
	Основными задачами подпрограммы являются:
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;
· доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;
-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели

	- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;
- обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры;
- повышение безопасности дорожного движения.
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

	Срок и этапы реализации программы
	Период реализации Программы с 2025 по 2035 годы.



	Основания для разработки программы
	- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Общий объем финансирования программы на 2025-2035 годы составляет :
6 125,890 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2025 год – 295 030 тыс. рублей;

2026 год – 302 340 тыс. рублей; 

2027 год – 416 270 тыс. рублей; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2035 годов, уточняются при формировании проекта местного бюджета. 
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования на 
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;
- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры

- совершенствование улично -дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения


2. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР на период с 2025 по 2035 год разработана на основании следующих документов:
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года
Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу подпрограммы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения Псыкод
Сельское поселение Псыкод  расположено в северо-восточной части Кабардино-Балкарской Республики. Административный центр -  сельского поселение Псыкод  расположена в 16 км от административного центра Урванского района -  г.п. Нарткала и 45 км от административного центра КБР – г. Нальчик.   В состав муниципального образования входят два населенных пункта: с.п. Псыкод и с. Кабардинка.
Наибольшая протяженность территории в меридиальном направлении – 10 км, в широтном направлении – 18 км. Площадь поселения составляет  - 1 587.

          Границы населенных пунктов установлены решением Совета местного самоуправления  

          сельского поселения Псыкод от 14.02. 2017 года №3/3 «Об утверждении генерального плана 
          с.п. Псыкод».
Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 15˚,   первые заморозки отмечаются уже в октябре месяце. Зима мало снежная, с минимальными температурами до -15. Высота снежного покрова составляет  7-9 см. 

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 180-220 дней. Средняя продолжительность - 190 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, с начало декабря и сходит до начало марта. Число дней в году со снежным покровом  примерно- 120 дней.

На территории  сельского поселения Псыкод месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории сельского поселения  Псыкод действующие особо охраняемые природные территории, радиационно-опасных и химически опасные объекты отсутствуют.

В состав сельского поселения Псыкод входят земли следующих населенных пунктов:

· с.п. Псыкод;

· с. Кабардинка.

Внешние связи сельского поселения Псыкод поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. 

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в сельском поселении Псыкод отсутствуют.
На территории сельского поселения транспортных предприятий, которые осуществляет перевозку пассажиров не имеется. В населенных пунктах сельского поселения регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и транспорт индивидуального предпринимателя, проходящий мимо населенных пунктов сельского поселения нет.
В настоящее время внешние связи  сельского поселения Псыкод поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории  сельского поселения Псыкод проходят автомобильные дороги общего пользования протяженностью 11 050  км, из которых всего 0,775 км с твердым асфальтовым покрытием и  10 275 км с грунтовым покрытием. Перечень дорог местного значения приведен в таблице:
ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, относящихся к муниципальной собственности  сельского поселения Псыкод Урванского муниципального района КБР
	№п/п
	наименование дороги
	Протяженность (км)
	В т.ч. с твердым покрытием

(км)

	1
	с. Псыкод, ул. 9 мая  
	0,8
	0

	2
	с. Псыкод , ул.Гагарина
	0,8
	0

	3
	с. Псыкод , ул. Канкошева 
	0,85
	0,47

	4
	с. Псыкод, ул. Куашева
	0,6
	0

	5
	с. Псыкод, ул. Шогенцукова
	0,8
	0,305

	6
	с. Псыкод, ул.Молодежная
	1,5
	0

	7
	с. Псыкод, ул. Надречная
	0,9
	0

	8
	 с. Псыкод,    ул.Садовая
	0,9
	0

	9
	с. Псыкод, пер.Лесная
	0,2
	0

	10
	с. Псыкод, пер. Озерный
	0,25
	0

	11
	с. Псыкод,  пер.Тупиковый
	0,25
	0

	12
	с. Псыкод, пер. Степной
	0,85
	0

	13
	с. Псыкод, пер. Лагерный
	0,25
	0

	14
	с. Кабардинка
	0,8
	0

	15
	Автомобильная дорога Псыкод- Маздаха с мостовым переходом
	1,3
	1,3

	
	
	11, 050
	2,075


Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Псыкод является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.
Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет ежегодного ремонта автодорог с твердым покрытием и грейдированием автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.
Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.
На территории поселения пешеходное и велосипедное движение организовано по дорогам и пешеходным дорожкам в границах существующей линии застройки.
4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения
В состав  сельского поселения Псыкод  входят два населенных пункта. 

Таблица 1. Расстояния между с. Псыкод  и с. Кабардинка
	Населенные пункты
	Расстояние до с. Псыкод, км

	село Кабардинка 
	2

	
	


Населенные пункты  сельского поселения Псыкод сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах сельского поселения являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.
	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения
	Данные на 2024 г.

	1
	Общее протяжение уличной сети
	км
	11,050

	2
	Общая площадь уличной сети
	тыс.кв.м.
	66 300

	3
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	

	4
	Площадь застроенной территории
	км2
	


В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Псыкод выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

· неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

· значительная протяженность грунтовых дорог;

· отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

· недостаточное искусственное освещение;

· отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.
5. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории  сельского поселения Псыкод объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2024 год составил 610 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. 
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время в сельском поселении  требуется строительство СТО .
Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Транспортные средства, осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения, передвигается по дорогам общего пользования сельского поселения в соответствии с ПДД РФ.
6. Принципиальные варианты и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети  сельского поселения Псыкод, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы, реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог сельского поселения 
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского поселения на 2025 - 2035 годы
	Населенный пункт
	Показатели
	Ед.изм.
	Кол-во
	Реконструкция 
 I оч.
	Реконструкция

	
	
	
	
	
	II оч.

	с. Псыкод
	Протяженность улично-дорожной сети, всего
	км
	9,850
	3,4
	3,0

	
	главных улиц
	км
	3,9
	1,9
	2,0

	
	основных улиц
	км
	2,5
	1,5
	1,0

	с.Кабардинка
	Протяженность улично-дорожной сети, всего
	км
	1,2
	
	

	
	главных улиц
	км
	
	
	

	
	основных улиц
	км
	1,2
	
	



Реконструкция улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.
7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения
	№
	Наименование
	Цели и задачи программы
	Источники финансирования (тыс.руб.)

	
	
	
	Бюджеты всех уровней и частные инвестиции
	В т.ч. федеральный бюджет
	В т.ч. республиканский бюджет
	В т.ч. бюджет сельског о поселен ия
	В т.ч. вне- бюджетн ые источник и

	1
	Ремонт автомобильных дорог
	Обеспечение населения качественным транспортным сообщением
	6 125 890,0
	0
	5000,00
	250,00
	0

	2
	Содержание участков автомобильных дорог
	Повышение качества улично- дорожной
	8150,00
	0
	
	8150,00
	0

	
	Итого
	
	6 13400
	0
	5000,00
	8400,00
	



Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируется.
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения планируется.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется;
Мероприятия развития сети дорог в сельском поселении:
· текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;
· сохранение участков дорожно - уличной сети, показатели которых 
соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;
· капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них;
               - строительство инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по 
решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры могут включать:
· паспортизацию и кадастровый учет автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
· текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;
· сохранение участков дорожно - уличной сети, показатели которых 
соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории.
8. Целевые показатели (индикаторы) программы
· увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

· обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры;

· повышение безопасности дорожного движения.

9.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры
Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети сельского поселения Псыкод
	№ п/п
	Наименование объекта
	Цель реализации
	Сроки реализации
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Единица измерения (м2)
	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
	Источники финансирования

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	на весь период 2025-2035 гг.
	по годам
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	13
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1.
	Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	Повышение качества улично- дорожной сети 
	2025
	2035
	6 125890,0
	5000
	5250
	295
	302
	416
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	516
	Админстрация сельского поселения Псыкод, местный бюджет

	2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Безопасность движения 
	2025
	2035
	8150
	64155
	8150
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	Админстрация сельского поселения Псыкод

	
	Итого
	
	
	
	13400
	69155
	13400
	875
	882
	996
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	1096
	

	


10 Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

Основными результатами реализации мероприятий являются:
- развитие транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- формирование условий для социально- экономического развития сельского поселения;
-повышение безопасности дорожного движения;
- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность
-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.
11. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения Псыкод
В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение
институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и может изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения

12. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Псыкод. Она же осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а также средства областного бюджета при участии в Программах регионального значения.
Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Псыкод, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
Изменения в Программу, сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
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