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ИНН0707002965   КПП 070701001                                                           e-mail:0707002965@mail.ru
361303,с.п. Псыкод, ул. Ленина,13                                                          тел. (факс):8 (86635) 4-01-94    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №03
 24 .02.2026                                                                            с.п. Псыкод 

«Об  утверждении  Плана   проведения    
противопаводковых  мероприятий  на             
территории сельского поселения 
 Псыкод в 2026 году»
В целях предупреждения возможного ущерба во время возможного паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2026 году, администрация сельского поселения Псыкод, 
постановляЕТ:
1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий в сельском поселении  Псыкод в 2026 году согласно приложению  №1  к настоящему постановлению.  
2. Утвердить состав рабочей группы по координации и контроля за проведением неотложных противопаводковых мероприятий в сельском поселении  Псыкод согласно приложению  №2  к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

         4. Постановление №03 от 17.01.2025 «Об  утверждении  Плана   проведения    противопаводковых  мероприятий  на территории  сельского  поселения Псыкод 2025 года» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Администрации 
сельского поселения Псыкод                                                         А.М.Кашеев
                                                               Приложение  №1
                                                                                           к постановлению Администрации 

сельского поселения Псыкод
                                                                       № 03  от  24.02. 22026 г.
                                                                                                 План

                            проведения  противопаводковых мероприятий  сельского поселения Псыкод в 2026 году.

	№ 

п/п
	Мероприятия
	Срок

проведения
	Ответственные

за выполнение
	Кто

контролирует
	Отметка

об исполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Уточнить количество  дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства.
	До 

05.03.2026 г.
	Водахов Ч.Н.

	Кашеев А.М.
	

	 2.
	Провести  обследование прудов, плотин,  мостов и других объектов повышенной опасности, выполнить необходимые работы по сбросу воды из прудов для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности. 


	До

06.03.2026 г.
	Водахов Ч.Н.


	Кашеев А.М.
	

	3.
	Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.


	До

05.03.2026 г.
	Кашеев А.М.
	Кашеев А.М.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ.
	До

06.03.2026 г.
	Кашеев А.М.
Руководители от которых выделяются силы и средства
	Кашеев А.М.
	

	5.
	Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления, обратив особое внимание отдаленному поселку.
	До

06.03.2026 г.
	Кашеев А.М.
	Кашеев А.М.
	

	6.
	На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование.
	В случае 

появления реальной угрозы подтопления.

	Кашеев А.М.
	Кашеев А.М.
	

	7. 
	Создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых  мероприятий при комиссии по    ЧС    и    ПБ    Администрации      сельского    поселения Псыкод
	До

05.03.2026 г.
	Водахов Ч.Н.
	Кашеев А.М.
	

	8.
	Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения.
	До

06.03.2026 г.
	Водахов Ч.Н. , Аунусова М.И.
	Кашеев А.М.
	

	10.
	Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенного пункта, усилить контроль за сооружениями водоснабжения населения.
	До

05.05.2026 г.
	Водахов Ч.Н.
	Кашеев А.М.
	

	11.
	Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за  уровнем воды и ледовой обстановкой на реках, прудах.

	Весь

период.
	Водахов Ч.Н.
	Кашеев А.М.
	

	12.
	Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него.
	Весь

период.
	Водахов Ч.Н.

	Кашеев А.М.
	


                     Специалист  по вопросам ПБ  и ЧС                                                    
Ч.Н.Водахов
                                                                                                                              Приложение  №2

                                                                                                 к постановлению Администрации 

 сельского поселения Псыкод
                                № 03  от 24 02..2026 г.
Состав

рабочей  группы по координации и контролю за проведением неотложных

противопаводковых мероприятий 
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	
	
	

	1.
	Кашеев Аслан Мухамедович
	Глава Администрации сельского поселения Псыкод, председатель комиссии по ПБ и ЧС поселения – руководитель

	2.
	Водахов Чарим Назирович
	Специалист Администрации сельского поселения Псыкод – заместитель руководителя

	3.
	Аунусова Марита Иналовна
	Директор МКОУ СОШ с.п. Псыкод (по согласованию)

	4.
	Сосмаков Алим Арсенович
	Депутат СМС сельского поселения Псыкод  (по согласованию)

	5.
	Якокутова Лара Борисовна
	Медсестра амбулаторией с.п. Псыкод (по согласованию)

	6.
	Ташев Алик Ахметханович
	Депутат СМС  сельского поселения  Псыкод (по согласованию)

	7.
	Понежев Темирлан Хажисмелович
	УУП МО МВД РФ «Урванский»  (по согласованию)


  Специалист  по вопросам ПБ  и ЧС                
          Ч.Н.Водахов
